FEUILLE DE ROUTE COMPLETE

Plateforme de revision interactive

Physique-Chimie  |  College & Lycee

3 volets : Construire  |  Lancer  |  Ameliorer

Auteur : Ludovic Belhomme

Mars 2026

# DIAGNOSTIC : OU EN ES-TU AUJOURD'HUI ?

Avant de tracer la route, faisons un bilan lucide de ce qui est en place et de ce qui reste a faire.

## Ce qui fonctionne deja

✅  Stack technique choisie : Astro (bon choix pour le SEO et la performance)

✅  Architecture du site definie : Accueil / College / Lycee / Outils & methodes / Laboratoire

✅  Structure des chapitres validee : meta.json + cours.mdx + exercices.json + quiz.json + flashcards.json

✅  Routes dynamiques fonctionnelles pour le college

✅  Layout minimal en place, pages fixes operationnelles

✅  Prompts de generation de contenu prets

✅  1 chapitre genere : 3eme > chimie > atome

✅  Systeme de score/XP/rang partiellement existant

## Ce qui reste a faire

🔴  Routes dynamiques lycee (meme mecanique que college)

🔴  Lecture reelle des fichiers de contenu (remplacement des donnees codees en dur)

🔴  Generation des 120 a 180 chapitres de contenu

🔴  Interface utilisateur complete (design, composants, navigation)

🔴  Accessibilite : mode dys, mode sombre, agrandissement police

🔴  Tableau de bord eleve et gamification

🔴  Systeme d'authentification et d'abonnement

🔴  Laboratoire de simulation

🔴  SEO, performance, deploiement

## Estimation de progression

| Domaine | Avancement | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Architecture & routes | 30 % | Base solide, lycee a dupliquer |
| Contenu pedagogique | 1 % | 1 chapitre sur ~150 |
| Interface utilisateur | 5 % | Layout minimal, pas de design |
| Fonctionnalites interactives | 0 % | Quiz, flashcards, exercices a creer |
| Authentification / paiement | 0 % | Pas commence |
| Accessibilite | 0 % | Prevu mais non implemente |
| Laboratoire | 0 % | A concevoir |
| Deploiement / SEO | 0 % | Pas encore en ligne |

Estimation globale : environ 10-12 % du projet total.

PARTIE 1

CONSTRUIRE LE SITE PAS A PAS

Voici les 7 phases de construction, dans l'ordre logique. Chaque phase depend de la precedente.

PHASE 1 — CONSOLIDER LA BASE TECHNIQUE (1-2 semaines)

Objectif : avoir un site Astro complet et navigable, sans contenu reel mais avec toute la mecanique de routing en place.

### 1.1 Dupliquer la mecanique college pour le lycee

Tu as deja les routes dynamiques du college. Il faut creer le meme systeme pour le lycee avec les niveaux : 2nde, 1ere-enseignement-scientifique, 1ere-specialite, terminale-enseignement-scientifique, terminale-specialite.

Creer un fichier src/data/lyceeData.ts sur le meme modele que collegeData.ts. Creer les 3 pages dynamiques correspondantes dans src/pages/lycee/.

### 1.2 Creer les pages Outils & Methodes

Structurer les sous-pages : kit scientifique, rappels mathematiques (college + lycee par niveau), formulaires physique-chimie (college + lycee par filiere), methodes scientifiques. Chaque page doit etre fonctionnelle meme vide.

### 1.3 Creer la page Laboratoire (placeholder)

Une page avec le message 'Bientot disponible' et une description de ce qui arrivera. Le laboratoire est un gros morceau qui viendra plus tard.

### 1.4 Brancher la lecture reelle des fichiers de contenu

C'est le pivot technique le plus important de cette phase. Remplacer les donnees codees en dur par la lecture dynamique du dossier content/. Astro peut lire les fichiers JSON et MDX nativement via import.meta.glob ou les collections de contenu.

Resultat attendu : quand tu ajoutes un dossier dans content/3eme/chimie/ions/ avec les 5 fichiers, le chapitre apparait automatiquement sur le site.

### 1.5 Livrable de fin de phase

| Element | Statut attendu |
| --- | --- |
| Routes college completes | Fonctionnel |
| Routes lycee completes | Fonctionnel |
| Pages outils & methodes | Squelette en place |
| Lecture dynamique des contenus | Fonctionnel |
| Page laboratoire placeholder | En place |

PHASE 2 — GENERER TOUT LE CONTENU PEDAGOGIQUE (2-4 semaines)

Objectif : remplir la base avec tous les chapitres du programme officiel francais.

### 2.1 Lister tous les chapitres du Bulletin Officiel

C'est la priorite absolue avant de generer quoi que ce soit. Sans cette liste, tu generes a l'aveugle.

### Estimation du nombre de chapitres

| Niveau | Physique | Chimie | Total estime |
| --- | --- | --- | --- |
| 6eme | 6-8 | 4-6 | 10-14 |
| 5eme | 6-8 | 5-7 | 11-15 |
| 4eme | 7-9 | 5-7 | 12-16 |
| 3eme | 7-9 | 6-8 | 13-17 |
| 2nde | 8-10 | 6-8 | 14-18 |
| 1ere ens. sci. | 4-6 | 4-6 | 8-12 |
| 1ere specialite | 8-10 | 8-10 | 16-20 |
| Tle ens. sci. | 4-6 | 4-6 | 8-12 |
| Tle specialite | 8-10 | 8-10 | 16-20 |
| TOTAL |  |  | 108-144 chapitres |

### 2.2 Strategie de generation

Utiliser tes prompts deja prepares. Generer par blocs : d'abord tout le college, puis le lycee. Verifier chaque chapitre genere en 2-3 minutes : coherence avec le programme, qualite des exercices, absence d'erreurs scientifiques.

Conseil crucial : ne cherche pas la perfection a cette etape. Genere tout, verifie l'essentiel, tu amelioreras au fur et a mesure grace aux retours des utilisateurs.

### 2.3 Ordre de generation recommande

Commence par les niveaux les plus demandes pour pouvoir lancer plus vite :

- 3eme (brevet) — forte demande, urgence revision

- Terminale specialite (bac) — tres forte demande

- 2nde — passerelle college/lycee, gros volume d'eleves

- 1ere specialite — eleves engages

- Reste du college (4eme, 5eme, 6eme)

- Enseignement scientifique (1ere + Tle)

### 2.4 Generer les pages Outils & Methodes

En parallele de la generation des chapitres, creer les contenus pour : rappels mathematiques (conversions, puissances de 10, equations, proportionnalite, trigonometrie, derivation, etc.), formulaires physique-chimie par niveau, fiches methode (demarche scientifique, analyse dimensionnelle, lecture de graphiques, etc.).

PHASE 3 — CONSTRUIRE L'INTERFACE UTILISATEUR (3-5 semaines)

Objectif : passer du squelette minimal a une vraie experience utilisateur agreable et fonctionnelle.

### 3.1 Systeme de design

Avant de coder des composants, definis ton systeme de design : palette de couleurs (theme scientifique, bleu/vert), typographie (lisible, adaptee dys), espacements et grille, composants de base (boutons, cartes, badges, alertes). Utilise Tailwind CSS qui est deja bien integre avec Astro.

### 3.2 Composants essentiels a creer

| Composant | Role | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Navbar | Navigation principale avec liens contextuels | Critique |
| Breadcrumb (fil d'Ariane) | Savoir ou l'on se trouve a tout moment | Critique |
| ChapterCard | Carte cliquable pour chaque chapitre | Critique |
| LevelSelector | Onglets 6e/5e/4e/3e ou 2nde/1ere/Tle | Critique |
| CourseViewer | Affichage du cours MDX | Haute |
| QuizPlayer | Interface de quiz interactive | Haute |
| FlashcardPlayer | Carte recto/verso avec animation | Haute |
| ExerciseViewer | Affichage progressif des exercices | Haute |
| ProgressBar | Barre de progression par chapitre | Moyenne |
| ThemeToggle | Bascule mode clair/sombre/dys | Moyenne |
| FontSizeControl | Agrandissement de la police | Moyenne |
| DashboardWidget | Bloc statistique pour le tableau de bord | Basse (MVP+) |

### 3.3 Pages a designer

Accueil : hero simple avec 4 blocs (college, lycee, outils, labo) + eventuellement les statistiques de l'eleve si connecte. Page niveau (ex: /college/3eme) : onglets Physique / Chimie, grille de cartes chapitres. Page chapitre : navigation par onglets entre Cours / Exercices / Quiz / Flashcards. Page outils : navigation par categorie.

### 3.4 Accessibilite — priorite reelle

Tu as mentionne un 'vrai mode dys' et c'est un excellent differenciateur. Voici ce que ca implique concretement :

- Police adaptee : OpenDyslexic ou Lexie Readable en option

- Espacement des lettres et des lignes augmente

- Fond colore (creme, vert pale, bleu pale) au lieu du blanc pur

- Phrases courtes, paragraphes aeres (deja prevu dans tes contenus)

- Regle de lecture (bandeau colore qui suit la ligne lue)

- Contraste ajustable

- Synthese vocale optionnelle (API Web Speech)

Ce mode dys sera un argument de vente majeur aupres des parents et des enseignants. Peu de concurrents le proposent serieusement.

PHASE 4 — FONCTIONNALITES INTERACTIVES (2-3 semaines)

Objectif : transformer les fichiers JSON statiques en experiences interactives.

### 4.1 Quiz interactif

Le joueur repond a 10 questions QCM. Feedback immediat apres chaque reponse (vert = correct, rouge = incorrect + explication). Score final avec encouragement adapte. Possibilite de recommencer. Stockage du score en local puis en base.

### 4.2 Flashcards avec repetition espacee

Animation de retournement de carte. Boutons 'Je savais' / 'A revoir'. Algorithme de repetition espacee simplifie (type Leitner) : les cartes que l'eleve ne connait pas reviennent plus souvent. C'est un gros avantage pedagogique.

### 4.3 Exercices interactifs

Affichage progressif : l'eleve voit d'abord l'enonce, puis peut demander un indice, puis voir la correction. Possibilite de marquer un exercice comme 'compris' ou 'a retravailler'. Classement par difficulte visuel (etoiles ou code couleur).

### 4.4 Systeme de progression

Tu as deja une ebauche de systeme XP/rang. Voici le modele recommande : chaque quiz complete donne des XP, chaque serie de flashcards maitrisee donne des XP, les exercices resolus donnent des XP. Seuils de niveaux (Debutant, Apprenti, Scientifique, Expert, Maitre). Barre de progression visible sur chaque chapitre et sur le tableau de bord.

### 4.5 Mission du jour

Chaque jour, le site propose une mission : reviser un chapitre, faire un quiz, revoir des flashcards. Ca cree une habitude de revision reguliere. Simple a implementer : rotation aleatoire parmi les chapitres non maitrises.

PHASE 5 — AUTHENTIFICATION ET ABONNEMENT (2-3 semaines)

Objectif : permettre aux utilisateurs de creer un compte, sauvegarder leur progression, et mettre en place le modele freemium.

### 5.1 Authentification

Solution recommandee : Supabase (gratuit jusqu'a 50 000 utilisateurs actifs mensuels). C'est du PostgreSQL en backend avec authentification integree, stockage et API en temps reel. Alternative : Firebase, mais Supabase est plus adapte a un projet francais et open source.

### 5.2 Modele freemium — la cle du business

Voici le modele que je recommande, equilibre entre generosite et monetisation :

| Fonctionnalite | Gratuit | Premium |
| --- | --- | --- |
| Acces aux cours | Tous les cours complets | Tous les cours complets |
| Quiz | 3 quiz/jour | Illimite |
| Flashcards | 1 chapitre/jour | Illimite + repetition espacee |
| Exercices | 5 exercices/chapitre | Tous + corrections detaillees |
| Progression & stats | Basique | Tableau de bord complet |
| Mission du jour | Oui | Oui + missions personnalisees |
| Mode dys | Oui (argument ethique fort) | Oui |
| Laboratoire | 1 simulation/jour | Illimite |
| Mega Quiz / Flashcards | Non | Oui |
| Revision du jour IA | Non | Oui |
| Support prioritaire | Non | Oui |

### 5.3 Tarification recommandee

Le marche francais du soutien scolaire en ligne (Kartable, SchoolMouv, Maxicours) se situe entre 7 et 20 euros par mois. Pour un site specialise physique-chimie, voici ma recommandation :

| Formule | Prix | Engagement |
| --- | --- | --- |
| Mensuel | 6,99 euros/mois | Sans engagement |
| Trimestriel | 4,99 euros/mois | 3 mois (14,97 euros) |
| Annuel | 3,49 euros/mois | 12 mois (41,88 euros) |
| Offre Brevet/Bac | 9,99 euros | Acces 3 mois (janv-juin) |

Justification : prix tres accessible par rapport aux concurrents generalistes. L'offre saisonniere Brevet/Bac est un levier d'acquisition tres puissant car les parents cherchent des solutions en janvier-mars.

### 5.4 Paiement

Solution recommandee : Stripe. C'est le standard pour le paiement en ligne en France. Gestion des abonnements recurrents integree, conformite DSP2 (3D Secure), factures automatiques, webhook pour activer/desactiver l'acces premium. Alternative : LemonSqueezy (plus simple, adapte aux solopreneurs).

PHASE 6 — LABORATOIRE DE SIMULATION (4-6 semaines)

Objectif : creer un espace avec des simulations interactives de physique-chimie. C'est ton gros differenciateur par rapport a la concurrence.

### 6.1 Technologies recommandees

Pour les simulations, plusieurs approches sont possibles et complementaires :

- Canvas 2D / Three.js pour les animations physiques (chute libre, optique, circuits)

- D3.js pour les graphiques interactifs (courbes, diagrammes)

- Matter.js pour la physique 2D (gravite, collisions, pendules)

- PhET (Universite du Colorado) : certaines simulations sont open source et integrables

### 6.2 Simulations prioritaires a creer

| Simulation | Niveaux concernes | Difficulte technique |
| --- | --- | --- |
| Tableau periodique interactif | Tous | Facile |
| Circuit electrique virtuel | 4eme, 3eme, 2nde | Moyenne |
| Chute libre / trajectoire | 2nde, 1ere spe | Moyenne |
| Equilibre d'equations chimiques | Tous | Facile |
| Dosage acido-basique | 1ere spe, Tle spe | Moyenne |
| Lentilles et optique | 1ere spe | Moyenne |
| Mouvements et forces | 2nde, 1ere, Tle | Complexe |
| Spectres lumineux | 2nde, 1ere | Moyenne |

Conseil : commence par les simulations les plus simples (tableau periodique, equilibrage d'equations) car elles servent a tous les niveaux et sont rapides a developper.

PHASE 7 — DEPLOIEMENT ET MISE EN LIGNE (1-2 semaines)

Objectif : mettre le site en production, accessible a tous.

### 7.1 Hebergement

Astro est un generateur de site statique par defaut, ce qui le rend tres facile a deployer. Options recommandees : Vercel (gratuit, excellent pour Astro, CDN mondial), Netlify (alternative equivalente), Cloudflare Pages (tres rapide, tier gratuit genereux). Pour la base de donnees Supabase, elle est hebergee separement (cloud Supabase gratuit).

### 7.2 Nom de domaine

Choisis un nom memorable, court et lie a la physique-chimie. Quelques pistes : physichimy.fr, revise-pc.fr, labosciences.fr, physchim.fr. Budget : environ 10-15 euros par an sur OVH ou Infomaniak.

### 7.3 SEO de base

Astro genere du HTML statique, ce qui est excellent pour le SEO. A mettre en place : balises meta title et description sur chaque page, sitemap.xml automatique (plugin Astro), schema.org pour le contenu educatif, Open Graph pour le partage sur les reseaux sociaux, URLs propres et lisibles (deja le cas avec ta structure de routes).

### 7.4 Monitoring

Installer des le lancement : Plausible Analytics (alternative ethique a Google Analytics, respecte RGPD, payant mais abordable) ou Umami (open source, auto-hebergeable). Sentry pour le suivi des erreurs. Uptime Robot pour verifier que le site est en ligne.

PARTIE 2

LANCER LE BUSINESS

# Strategie de lancement

Lancer un site educatif en France suit un calendrier precis lie au rythme scolaire. Voici ta strategie.

## Le calendrier ideal

| Periode | Action | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Avril-Mai 2026 | Beta privee (famille, amis, collegues profs) | Tester, corriger, ameliorer |
| Juin 2026 | Lancement V1 gratuit (college complet) | Profiter des revisions brevet |
| Septembre 2026 | Lancement V2 (lycee + premium) | Rentree scolaire = pic de recherche |
| Janvier 2027 | Offre Brevet/Bac saisonniere | Les parents investissent pour les examens |
| Mars-Mai 2027 | Push marketing pre-examens | Derniere ligne droite brevet + bac |

## Strategie d'acquisition d'utilisateurs

### Canal 1 : SEO (gratuit, long terme, tres puissant)

C'est ton canal principal. Les eleves et parents cherchent sur Google des termes comme 'cours chimie 3eme', 'quiz physique seconde', 'exercices physique chimie brevet', 'flashcards bac physique'. Chaque chapitre de ton site est une page qui peut se positionner sur Google. Avec 150 chapitres, tu auras 150 pages de contenu indexables. C'est enorme.

Actions SEO : chaque page doit avoir un titre optimise (ex: 'L'atome - Cours de chimie 3eme - Quiz et exercices'), une meta description accrocheuse, un contenu de qualite (deja prevu). Creer aussi des pages de synthese : 'Programme physique-chimie 3eme complet', 'Revision brevet sciences', etc.

### Canal 2 : YouTube / TikTok (gratuit, viral)

Creer des shorts de 30-60 secondes avec des astuces de physique-chimie. Exemples : 'Comment retenir le tableau periodique en 30 secondes', 'L'erreur que tout le monde fait en chimie', 'Quiz : tu connais tes atomes ?'. Chaque video renvoie vers le site. Ce format marche extremement bien aupres des 12-18 ans.

### Canal 3 : Communautes de parents et enseignants

Groupes Facebook de parents d'eleves (il en existe des centaines). Forums et groupes d'enseignants (Neoprofs, groupes disciplinaires). Associations de parents d'eleves. Approche : ne pas spammer, mais apporter de la valeur. 'J'ai cree un site gratuit pour reviser la physique-chimie, vos retours m'interessent.'

### Canal 4 : Partenariats avec des enseignants

Si tu es toi-meme enseignant, c'est un atout considerable. Proposer l'acces gratuit a tes collegues. Leur demander de recommander le site a leurs eleves. Creer un espace 'enseignant' avec des ressources utiles (fiches, progressions). Les profs sont le meilleur vecteur de recommandation aupres des eleves.

## Aspects juridiques et administratifs

### Statut juridique

Pour commencer, le statut de micro-entreprise est ideal : creation gratuite et rapide, gestion simplifiee, regime fiscal avantageux jusqu'a 77 700 euros de chiffre d'affaires. Si le projet decolle, passage en SAS ou SASU pour lever des fonds ou embaucher.

### RGPD

Le site collectera des donnees d'eleves, potentiellement mineurs. C'est un sujet sensible. Obligations : consentement parental pour les moins de 15 ans, politique de confidentialite claire, droit d'acces et de suppression des donnees, declaration CNIL si necessaire. Supabase est compatible RGPD, mais il faut documenter ton traitement des donnees. Ne sous-estime pas ce point : c'est obligatoire et les parents y sont sensibles.

### CGV et mentions legales

Obligatoires pour tout site commercial en France : mentions legales (identite, hebergeur, contact), conditions generales de vente, conditions generales d'utilisation, politique de cookies. Des generateurs en ligne existent (legalstart.fr, legalplace.fr) mais fais relire par un juriste quand tu commences a avoir du chiffre d'affaires.

## Objectifs chiffres pour la premiere annee

| Metrique | Objectif 6 mois | Objectif 12 mois |
| --- | --- | --- |
| Visiteurs mensuels | 1 000 - 3 000 | 5 000 - 15 000 |
| Inscrits gratuits | 200 - 500 | 1 000 - 3 000 |
| Abonnes premium | 10 - 30 | 50 - 200 |
| Revenu mensuel | 50 - 200 EUR | 250 - 1 400 EUR |
| Taux de conversion | 2 - 5 % | 3 - 7 % |

Ces chiffres sont realistes pour un solopreneur qui investit dans le SEO et le contenu. Le soutien scolaire en ligne est un marche en croissance en France.

PARTIE 3

AMELIORER ET FAIRE GRANDIR

# Ameliorations post-lancement

Une fois le site en ligne et les premiers utilisateurs actifs, voici les axes d'amelioration par ordre de priorite.

## Court terme (mois 1-3 apres lancement)

### Analyser les donnees d'utilisation

Quels chapitres sont les plus visites ? Ou les gens abandonnent-ils (taux de rebond) ? Quels quiz ont les pires taux de reussite (= contenu a ameliorer) ? Quelles pages convertissent le mieux en inscription ? Ces donnees guideront toutes tes decisions.

### Ameliorer les contenus faibles

Les chapitres generes automatiquement auront inevitablement des imperfections. Utilise les retours des utilisateurs et les donnees d'utilisation pour identifier et corriger les contenus problematiques en priorite.

### Ajouter le tableau de bord complet

Statistiques de l'eleve : chapitres completes, score moyen aux quiz, flashcards maitrisees, temps passe, progression par matiere. Graphiques de progression dans le temps. Recommandations personnalisees basees sur les lacunes identifiees.

## Moyen terme (mois 3-6)

### Application mobile (PWA)

Tu as deja mentionne la PWA dans ta vision. Astro peut generer une PWA assez facilement avec un service worker et un manifest.json. Avantage : les eleves peuvent reviser hors-ligne (dans le bus, en salle d'etude). Ca augmente considerablement l'engagement.

### IA de revision personnalisee

Integrer une IA simple qui analyse les resultats de l'eleve et propose un parcours de revision adapte. Pas besoin de former un modele : utiliser l'API d'un LLM (Claude, GPT) pour generer des questions personnalisees en fonction des erreurs frequentes. C'est un avantage competitif enorme.

### Partage social et classements

Permettre aux eleves de partager leur score sur les reseaux sociaux. Classements entre amis (optionnel, pour ceux qui aiment la competition). Defis entre eleves. Ca cree de la viralite et de l'engagement.

## Long terme (mois 6-12+)

### Extension a d'autres matieres

Si la physique-chimie fonctionne, tu peux etendre a : SVT (sciences de la vie et de la Terre), mathematiques, technologie. Chaque matiere multiplie ta base d'utilisateurs potentiels et tes revenus. Mais attention : ne te disperse pas trop tot. Maitrise d'abord ta niche.

### Espace enseignant

Creer un tableau de bord pour les enseignants : suivi de leurs classes, creation de devoirs personnalises, statistiques par eleve. C'est un modele B2B complementaire au B2C. Les etablissements scolaires peuvent payer des licences pour leurs enseignants.

### Application mobile native

Si la PWA montre ses limites, passer a une app native React Native ou Flutter. Ca ouvre la distribution via les stores (App Store, Google Play) et la visibilite associee.

### Partenariats institutionnels

Rectorats, collectivites territoriales, associations de parents d'eleves FCPE/PEEP. Certaines collectivites financent des licences numeriques pour les eleves de leur territoire. C'est un canal de revenus non negligeable a explorer.

# CALENDRIER SYNTHETIQUE

Voici le planning macro pour les 12 prochains mois :

| Mois | Phase | Livrable cle |
| --- | --- | --- |
| Mars 2026 | Phase 1 : Base technique | Routes completes, lecture des contenus |
| Avril 2026 | Phase 2 : Contenu college | Tous les chapitres 3eme + 4eme |
| Mai 2026 | Phase 2 + 3 : Contenu + UI | College complet, premier design |
| Juin 2026 | Lancement Beta | Site accessible, retours utilisateurs |
| Juillet-Aout | Phase 2 : Contenu lycee | Chapitres lycee en generation |
| Septembre 2026 | Lancement V2 | Lycee + premium + paiement |
| Oct-Nov 2026 | Phase 4 : Interactivite | Quiz, flashcards, progression |
| Dec 2026 | Phase 6 : Labo (debut) | Premieres simulations |
| Janvier 2027 | Marketing pre-examens | Offre Brevet/Bac |
| Mars-Juin 2027 | Ameliorations continues | PWA, IA, tableau de bord avance |

# MOT DE FIN

Ton projet est bien structure et la base technique est saine. Le choix d'Astro est pertinent pour le SEO et la performance. La specialisation en physique-chimie est un excellent positionnement : mieux vaut etre la reference dans une matiere que mediocre dans toutes.

Les cles du succes seront : la qualite du contenu pedagogique (c'est ce qui fait revenir les eleves), l'accessibilite (le mode dys est un vrai differenciateur), et la regularite de production (un chapitre par jour pendant 4-5 mois et la base est complete).

Le plus important maintenant : avancer phase par phase, sans vouloir tout faire en meme temps. Phase 1 d'abord, le reste suivra.